Комплект оценочных материалов по дисциплине

Организация проектирования

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

- Проект – это …………..

А) уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение определенного результата/цели, создание определенного, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам

Б) совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо цели

В) деятельность, направленная на создание продукции

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2

- Выделите типовую ошибку при формулировании цели проекта

А) цель включает много задач

Б) цель не предполагает результат

В) цель не содержит научных терминов

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2

- Традиционный инструмент проектирования и изображения организационных структур – это

А) матрицы ответственности

Б) сетевые матрицы

В) иерархический график

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

- Установите соответствие между описанием элементов проекта и их содержанием:

| 1) | Результаты проекта | А) | Некоторая продукция или полезный эффект, создаваемые в ходе реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Риски проекта | Б) | Неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие по меньшей мере на одну из целей проекта |
| 3) | Участники проекта | В) | Физические и\или юридические лица, которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта, либо чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта |
|  |  |  | Набор внешних и внутренних факторов, влияющих на достижение результатов проекта |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): УК-2

- Установите соответствие между ресурсами проекта и их описанием

| 1) | материально-технические | А) | сырье; материалы, конструкции, комплектующие; энергетические ресурсы; топливо; ресурсы типа «мощности», или технологические ресурсы, т.е. машины, механизмы для выполнения работ проекта; устанавливаемое оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | трудовые | Б) | осуществляющие непосредственную работу с материально-техническими ресурсами, например, строители, водители машин, монтажники оборудования |
|  |  | В) | все ресурсы, задействованные в проекте |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-3

- Установите соответствие между описанием этапа жизненного цикла проекта и его названием

| 1) | Детальная проработка всех технических и организационных аспектов реализации проекта, разработка проектной документации, детальных планов и бюджета проекта. | А) | Реализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Основная фаза проекта, в ходе которой создается конечный продукт проекта | Б) | Планирование |
| 3) | Контроль за тем, чтобы команда следовала первоначальному плану и выполняла работы в срок | В) | Мониторинг |
|  |  | Г) | Завершение |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): УК-2

- Установите соответствие между этапом жизненного цикла проекта и его описанием

| 1) | Инициация | А) | старт работы над концепцией, подготовка к ее планированию и реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Планирование | Б) | создание подробного плана проекта (или дорожной карты), к которому каждый участник команды может обратиться на любом этапе рабочего процесса |
| 3) | Исполнение | В) | процессы реализации составленного плана |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): УК-3

Задания закрытого типа на установление последовательности

Установите последовательность действий.

- Жизненный цикл проекта:

А) Инициация.

Б) Планирование.

В) Реализация (исполнение).

Г) Мониторинг и контроль.

Д) Завершение.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): УК-3

- Установите последовательность разделов проектных работ

А) сбор данных о мероприятиях, необходимых для обеспечения пожарной безопасности

Б) детальная схема точной планировки организации земельного участка

В) сбор данных об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения

Г) подробная информация об организации строительного процесса

Д) смета на производство строительных работ

Е) архитектурно-художественные требования к объекту

Ж) перечень мероприятий по охране окружающей среды

Правильный ответ: Б, Е, В, Ж, А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): УК-3

- Установить последовательность выполнения этапов проектирования строительного объекта

А) Разработка эксплуатационных решений, включая организацию обслуживания и ремонта объекта.

Б) Разработка конструктивных решений, включая выбор материалов и методов строительства.

В) Разработка архитектурных решений, включая планировку помещений, фасады и другие элементы

Г) Подготовка договора на строительство и начало строительных работ.

Д) Разработка проектной документации, которая должна соответствовать требованиям законодательства и нормам технической безопасности.

Е) Разработка концепции проекта, которая определяет общий вид и функциональное назначение объекта

Ж) Подготовка проекта к экспертизе и получение необходимых разрешений на строительство.

З) Сбор и анализ информации о будущем объекте, включая требования заказчика, геометрические и геологические характеристики участка, технические условия и другие данные.

И) Разработка инженерных решений, включая системы отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, водоснабжения и канализации.

Правильный ответ: З, Е, В, И, Б, А, Д, Ж, Г

Компетенции (индикаторы): УК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

- Последовательность запланированных операций, определяющая продолжительность выполнения плана проекта называется …………………...

Правильный ответ: критический путь

Компетенции (индикаторы): УК-3

- Совокупность проектов и различных мероприятий, объединенных общей целью и условиями их выполнения, является …………………….

Правильный ответ: программой проекта

Компетенции (индикаторы): УК-2

- Определенный результат, к которому нужно прийти при выполнении проекта называется……………………

Правильный ответ: целью проекта

Компетенции (индикаторы): УК-3

- Документ, в котором устанавливается перечень затрат по конкретному проекту, называется ………………

Правильный ответ: смета

Компетенции (индикаторы): УК-3

Задания открытого типа с кратким ответом

- Физические или юридические лица, которые не являются частью команды, но на разных этапах проекта оказывают влияние на его реализацию – это ……………….

Правильный ответ: партнер / партнер проекта / партнеры / партнеры проекта

Компетенции (индикаторы): УК-2

- Зависимость от времени денежных поступлений и платежей при реализации порождающего его проекта, определяемая для всего расчетного периода, является денежным ………………………

Правильный ответ: потоком проекта / потоком

Компетенции (индикаторы): УК-3

# Задания свободного изложения с расширенным ответом

# Напишите развернутый ответ в свободной форме, изложив основные положения, факты, применив важнейшие понятия

- В свободной форме изложите этапы жизненного цикла проекта

Ожидаемый результат: Жизненный цикл проекта состоит из следующих этапов:

– Инициация. Определяется цель и обоснование проекта, а также его основные характеристики, формулируется идея проекта, оценивается целесообразность проекта, составляется бизнес-план и подготавливается документация по инициации

– Планирование. Составляется детальный график выполнения работ. Определяются требования к результатам, разрабатывается структура разбивки работ, распределяются роли и обязанности участников команды, оцениваются ресурсы, необходимые для выполнения задач.

– Исполнение. На этой стадии выполняются все работы в соответствии с графиком управления проектом и структурой разбивки. Осуществляется координация и согласование действий между участниками команды.

– Контроль. На этой стадии сравнивают фактические данные о ходе и итоге выполнения работ с запланированными данными, определяют отклонения от графика, их причины и последствия, принимают меры для устранения или снижения отрицательного влияния отклонений и вариаций.

– Завершение. После достижения целей и выполнения всех работ проект завершается. Участники проекта оценивают результаты, обмениваются документами.

Время выполнения: 20 минут

Критерии оценивания: наличие трех этапов жизненного цикла проекта из пяти

Компетенции (индикаторы): УК-2

2. Охарактеризуйте основные этапы реализации проекта.

Ожидаемый результат: Этапы реализации проекта:

– Выдвижение идеи проекта. Предварительное формулирование темы и основных целей проекта.

– Составление письменного плана выполнения проекта. Определение источников информации, выбор методов выполнения и формы представления отчёта, распределение обязанностей между участниками проекта.

– Выполнение проекта. Осуществление действий по сбору необходимой информации.

– Завершение проекта. Предварительный анализ полученной информации или оценка созданного объекта.

– Подготовка отчёта по проекту. Работа по оформлению отчёта в соответствии с выбранной формой.

– Представление отчёта и его оценка. Определение ценности выполненного проекта.

Время выполнения: 20 минут

Критерии оценивания: наличие четырех этапов реализации проекта из шести

Компетенции (индикаторы): УК-3